**АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**Протокол № 2**

**Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»**

ст.Раздольная 06.05.2020

**Повестка дня:**

1. Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы».

**Присутствовали**:

|  |  |
| --- | --- |
| Еригин Анатолий Николаевич глава Раздольненского сельского поселения Кореновского района, председатель комиссии, Абдуллоева Светлана Анатольевна начальник общего отдела администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района, заместитель председателя комиссии;Самылкина Ольга Борисовна ведущий специалист общего отдела администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района, секретарь комиссии; Вялых Петр Алексеевич председатель Совета ветеранов Раздольненского сельского поселения Кореновского района; Немцев Александр Сергеевич директор муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Раздольненского сельского поселения Кореновского района; Малимонов Алексей Николаевич депутат Совета Раздольненского сельского поселения Кореновского района; | |
| Косолапов Михаил Владимирович руководитель фракции «Единая Россия». | |

**Кворум имеется.**

По первому вопросу выступила С.А.Абдуллоева: проинформировала присутствующих членов комиссии о том, что по выполнены следующие виды работ:

-демонтаж старого покрытия;

-разметка тротуарных дорожек;

-заливка фундамента для установки памятника;

- начата установка бордюров

выполнено 15 % от общего объема работ. Работы продолжаются.

Решили: информацию принять к сведению.

Председатель комиссии А.Н.Еригин

Заместитель председателя комиссии С.А.Абдуллоева

Секретарь комиссии О.Б.Самылкина