## АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.09.2014				 	 № 89-р

ст. Раздольная

Об утверждении аукционной документации аукциона в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения Раздольненского сельского поселения

В целях реализации Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановляет:

- Утвердить аукционную документацию аукциона в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения Раздольненского сельского поселения (прилагается).

2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющая обязанности главы

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района 				С.А.Абдуллоева

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта распоряжения администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 04.09.2014 № 89-р «Об утверждении аукционной документации аукциона в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения Раздольненского сельского поселения»

Проект подготовлен и внесен:

Общим отделом

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района

Начальник общего отдела				С.А.Абдуллоева

Проект согласован:

Начальник финансового отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района				С.В.Кундерова

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района

от 04.09.2013 № 89-р

Администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Глава Раздольненского сельского поселения Кореновского района _____________ А.Н.Еригин «___»____________2014 г. М.П. |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

(аукцион в электронной форме)

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения Раздольненского сельского поселения Кореновского района

Заказ размещается среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

ст.Раздольная

2014 год

|  | Проект контракта |
| --- | --- |

Примечание:

1) 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) Раздел 1 «Информационная карта» и Раздел 9 «Требования к содержанию и составу 1 и 2 частей заявки на участие в электронном аукционе» имеют единую нумерацию;

3) до ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

4) электронный аукцион – аукцион в элетронной форме соответствии с положениями 44-ФЗ

| № позиции | РАЗДЕЛ 1 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА |
| --- | --- |
| 1 | Информация о заказчике: наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика | Администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района Российская Федерация, 353160, Краснодарский край, Кореновский р-н, Раздольная ст-ца, Фрунзе , 38, kunderovasv@yandex.ru 8(86142)21-1-03, факс 8(86142) 21-1-63 Кундерова Светлана Васильевна |
| 2 | Наименование объекта закупки (предмет контракта) | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения Раздольненского сельского поселения Кореновского района |
| 3 | Описание объекта закупки | Раздел 2 «Описание объекта закупки» документации электронного аукциона |
| 4 | Информация о количестве товара, объеме работ, услуг | В соответствии с Разделом 2 «Описание объекта закупки» документации электронного аукциона |
| 5 | Информация о месте доставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Российская Федерация,353160,Краснодарский край,Кореновский район, х.Верхний по ул.Степной от ПК 0+00(дом№37) до ул.Ленина ПК 11+61(дом № 11) Раздольненского сельского поселения Кореновского района |
| 6 | Срок поставки товара, завершения работ/график оказания услуг | С момента заключения контракта до 15 ноября 2014 года |
| 7 | Начальная (максимальная) цена контракта | 4 952 661,24 рублей |
|  | 7.1.Оплата выполнения работы или оказания услуги | Безналичный расчет. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется в течение 30 дней с момента предоставления счета и на основании актов приемки выполненных работ КС - 2, и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС - 3, подписанных Муниципальным заказчиком, Подрядчиком и ответственным представителем ООО «Служба Единого Заказчика», оформленных на основании подписанного членами приемочной комиссии и утвержденного Муниципальным заказчиком Акта приемки выполненной работы |
| 8 | Источник финансирования | бюджет Раздольненского сельского поселения Кореновского района |
| 9 | Идентификационный код закупки | (вступает в силу с 01.01.2016 г.) |
| 10 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Предусмотрены Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства |
| 11 | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| 12 | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.sberbank-ast.ru |
| 13 | Срок подачи заявок участников электронного аукциона | Начало срока подачи: указано в извещении 4.09.2014 Окончание срока подачи (дата и время): 22.09.2014 11:00 ч. |
|  | Место подачи заявок | Согласно Разделу 3 «Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе» |
|  | Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе |  |
| 14 | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, руб. | 1 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 49 526 ,61 рублей |
|  | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Согласно Разделу 4 «Порядок предоставления обеспечения заявок на участие в электронном аукционе» |
| 15 | Размер обеспечения исполнения контракта, руб. | 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 247 633,06 рублей. В случае, если предложенная в заявке участника электронного аукциона цена снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 44-ФЗ. Обеспечены все условия контракта. |
|  | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта | Согласно Разделу 5 «Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта» |
|  | Информация о банковском сопровождении контракта | Не установлена |
| 16 | Дата окончания срока рассмотрения 1 частей заявок на участие в электронном аукционе | 23.09.2014 |
| 17 | Дата проведения электронного аукциона | 26.09.2014 |
| 18 | Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы; размер преимуществ | Не предусмотрены |
| 19 | Преимущества, предоставляемые общероссийским общественным организациям инвалидов (в том числе созданным как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов; размер преимуществ | Не предусмотрены |
| 20 | Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства | Предусмотрены |
| 21 | Преимущества, предоставляемые социально ориентированным некоммерческим организациям |  |
| 22 | Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (пункт 1 части 1 статьи 31 44-ФЗ) | Не установлены |
| 23 | Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено |
| 24 | Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не установлены |
| 25 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Согласно Разделу 6 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» |
| 26 | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями подрядчиками) | рубль РФ |
| 27 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | В случае если заказчиком для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками предусмотрена валюта, отличающаяся от рубля, то при оплате заключенного контракта применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на момент оплаты |
| 28 | Информация о возможности заказчика изменить условия контракта | Согласно Разделу 7 «Изменение условий контракта» |
| 29 | Порядок предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений аукционной документации | Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе. При этом такой участник вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику/уполномоченному органу. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса разъяснения положений документации размещаются в единой информационной системе с указанием предмета запроса, при условии, что указанный запрос поступил не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. |
|  | Дата начала предоставления разъяснений положений аукционной документации | 5.09.2014 |
|  | Дата окончания срока предоставления разъяснений положений аукционной документации , | 19.09.2014 (при условии что запрос должен поступить заказчику не позднее чем за три дня до окончания срока подачи заявок) |
| 30 | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Контрактный управляющий Раздольненского сельского поселения Кореновского района Кундерова Светлана Васильевна 8(86142)2-11-03 |
| 31 | Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключении контракта, должен подписать контракт | В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта или в течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 44-ФЗ |
| 32 | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные в позиции 31, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения 2 частей заявок, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
| 33 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Расторжение контракта допускается в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что контракт содержит право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. |
| 34 | Требования, установленные в соответствии с законодательством РФ к товару, работе, услуге | Не установлены |
| 35 | Требования к участникам электронного аукциона в соответствии с пунктами 3-5,7,9 части 1 статьи 31 44-ФЗ | Установлены |
| 36 | Требование об отсутствии в Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица | Установлено |
| 37 | Дополнительные требования к участникам электронного аукциона в соответствии с частью 2 статьи 31 44-ФЗ | Не установлены |

РАЗДЕЛ 9 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ 1 И 2 ЧАСТЕЙ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЮ:

| 38 | 1) при заключении контракта на поставку товара: |
| --- | --- |
|  | а) согласие участника электронного аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией; б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией электронного аукциона, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя; Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. |
|  | 2) при проведении аукциона на выполнение работы или оказание услуги (при отсутствии в документации требований к товару, используемому при выполнении работы или оказании услуги) – согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных аукционной документацией |
|  | 3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар: |
|  | а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей позиции, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей позиции, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; |
|  | б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей позиции, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. |

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЮ:

| 39 | Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона |
| --- | --- |
| 40 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; |
| Условие предоставления документа | Наименование документа |
| 41 | Если позиция 22 содержит требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки | Не предусмотрено |
| 42 | Если позиция 37 содержит дополнительные требования к участникам электронного аукциона | Не предусмотрено |
| 43 | Если позицией 18 установлены преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы | Не предусмотрено |
| 44 | Если позицией 19 установлены преимущества, предоставляемые общероссийским общественным организациям инвалидов (в том числе созданным как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов. |  |
| 45 | Если позицией 24 установленыусловия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не предусмотрено |
| 46 | Если позиция 34 содержит требования, установленные в соответствии с законодательством РФ к товару, работе, услуге | Не предусмотрено |
| Декларируемые участником электронного аукциона сведения о его соответствии следующим требованиям | Информация, подтверждающая соответствие участника установленным требованиям |
| 47 | О непроведении ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства | Декларация о соответствии пунктам 3-5,7,9 части 1 статьи 31 44-ФЗ |
| 48 | О неприостановлении деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе |  |
| 49 | Об отсутствии у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника электронного аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник электронного аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято |  |
| 50 | Об отсутствии у участника электронного аукциона – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника электронного аукциона судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации |  |
| 51 | Об отсутствии между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. |  |
| 52 | О принадлежности к субъектам малого предпринимательства в случае наличия в позиции 20 информации о предоставлении преимуществ субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям(закупка осуществляется только у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) | Декларация о соответствии данным требованиям, в соответствии с частью 3 статьи 30 44-ФЗ |
| 53 | О принадлежности к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае наличия в позиции 21 информации о предоставлении преимуществ субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям(закупка осуществляется только у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) | Декларация о соответствии данным требованиям, в соответствии с частью 3 статьи 30 44-ФЗ |

Контрактный управляющий:

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района 					 				С.В.Кундерова

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Раздел 2. Описание объекта закупки

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование объекта | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул.Степной от ПК 0+00 (дом №37) до ул.Ленина ПК11+61 (дом №11) х.Верхнего Раздольненского сельского поселения Кореновского района |
| 2 | Данные о прохождении экспертизы | Не предусмотрено |
| 3 | Сведения о наличии разрешения на строительство | Не требуется |
| 4 | Объем работ и затрат, составляющих предмет контракта | В соответствии с технической и сметной документацией (приложение № 1) |
| 5 | Подтверждение соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий | Работы выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, стандартами, и другими нормативными документами, касающимися качества выполняемых работ. Гарантии на весь объем выполняемых работ -100%. В случае обнаружения дефектов после приемки покрытия в эксплуатацию - исправление дефектов производится за счет подрядчика. Выполнение работ производится с использованием материала Подрядчика, соответствующего требованиям к материалам, установленным Заказчиком .Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество |
| 6 | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий | Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов составляет - 36 месяцев с момента подписания актов выполненных работ. |
| 7 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | Сведения о формах отчетности выполняемых работ: 1.Сборник форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (Минтранс РФ № ИС-478-р от 23.05.2002 г.) 2.ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог». 3.Постановление Росстат № 100 от 11.11.1999 г."Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" 4.Журналы производства работ, формы КС-2, КС-3. 5.СНИП 3.06.03-85 Автомобильные дороги 6. Перечень нормативных документов по производству и приемке работ - Приложение № 1 к описанию объекта закупки. |

Контрактный управляющий

администрации Раздольненского

сельского поселения					С.В.Кундерова

РАЗДЕЛ 3 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой проводится аукцион, указан в извещении и настоящей документации.

2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

3. Требования к содержанию и составу первой и второй частей заявки на участие в электронном аукционе определены статьей 66 44-ФЗ и установлены в Разделе 9 настоящей документации.

4. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных аукционной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

5. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих соответствующие части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

7. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. В случае подачи одним участником аукциона двух и более заявок в отношении одного объекта закупки ранее поданные этим участником заявки должны быть отозваны до окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

8. Документы и информация, направляемые участником электронного аукциона в форме электронных документов, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона.

9. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подать заявку на участие в аукционе за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации.

10.Участником электронного аукциона, подавшем заявку на участие в таком аукционе, должно быть обеспечено наличие на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с 44-ФЗ.

11. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Контрактный управляющий администрации

Раздольненского сельского поселения 			С.В.Кундерова

РАЗДЕЛ 4 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Требование об обеспечении заявки на участие в электронном аукционе в равной мере относится ко всем участникам закупки.

Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах предоставляется участником закупки только путем внесения денежных средств в размере, установленном в аукционной документации.

Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке (уведомление об аккредитации должно содержать информацию о реквизитах счета для проведения операций по обеспечению заявок на участие в электронных аукционах) и предоставивший обеспечение заявки на участие в таком аукционе, вправе участвовать во всех таких аукционах, проводимых на этой электронной площадке.

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией о таком аукционе.

Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с настоящим Федеральным законом, оператор электронной площадки возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику закупки.

Контрактный управляющий администрации

Раздольненского сельского поселения			С.В.Кундерова

РАЗДЕЛ 5. СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

В срок, установленный в документации, для подписания контракта победителем аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключении контракта, в единой информационной системе одновременно с контрактом (без подписи заказчика) таким участником размещаются документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта,.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Размер обеспечения исполнения контракта указан в извещении о проведении электронного аукциона и Разделе 1 «Информационная карта» настоящей аукционной документации.

При отсутствии разногласий в отношении проекта контракта, размещенного заказчиком в единой информационной системе, в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 44-ФЗ, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

Часть 1. Условия предоставления обеспечения исполнения контракта в ином размере, нежели это указано в извещении и аукционной документации

1. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет:

а) если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей – обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

б) если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее – обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информацию, подтверждающую добросовестность участника на дату подачи заявки: информацию, содержащуюся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, иподтверждающую исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в элетронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в элетронном аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в элетронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником электронного аукциона предложено заключить контракта.

2. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта с учетом подпунктов а) или б)пункта 1 настоящего раздела.

3. Обеспечение в размере, указанном в подпункте а) или подпункте б) (если информация, подтверждающая добросовестность участника не предоставляется участником электронного аукциона при направлении заказчику подписанного проекта контракта) пункта 1 настоящего раздела, предоставляется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, до его заключения.

4. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

5. В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

Часть 2. Безотзывная банковская гарантия

1. В качестве обеспечения исполнения контракта заказчиком принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе (с 31.03.2014).

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств по контракту;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией.

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику:

Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района л.с. 05183006850)

ИНН 2335063670, КПП 233501001

Банк получателя:

Южное ГУ Банка России г. Краснодар

р/сч 40302810700003000160

БИК 040349001

Назначение платежа: Обеспечение контракта.

5) срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта (должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц);

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, установленный Правительством Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 8 ноября 2013 года. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

8) условие о праве на бесспорное списание денежных средств заказчиком со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Часть 3. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта

Участник электронного аукциона должен внести денежные средства в качестве обеспечения исполнения контракта в размере, установленном в извещении о проведении электронного аукциона и аукционной документации, или в случаях, предусмотренных в пп. а), б) пункта 1 части 1 настоящего раздела – в размере, превышающем установленный в полтора раза, на банковский счет:

Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района л.с. 05183006850)

ИНН 2335063670, КПП 233501001

Банк получателя:

Южное ГУ Банка России г. Краснодар

р/сч 40302810700003000160

БИК 040349001

Назначение платежа: Обеспечение контракта.

Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в обеспечение исполнения контракта, должно быть оформлено в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые реквизиты, содержащиеся в платежном поручении, указывающие на назначение платежа: «обеспечение исполнения контракта», «номер извещения (лота)», участник, с которым заключается контракт, несет риски, связанные с непредоставлением обеспечения исполнения контракта и, соответственно, – с удержанием денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

До истечения срока, установленного в документации для подписания контракта победитель аукциона или иной его участник, с которым заключается контракт, должен обеспечить поступление денежных средств на счет, который указан заказчиком в настоящей части. В противном случае такой участник признается не предоставившим обеспечение исполнения контракта.

Контрактный управляющий

администрации Раздольненского

сельского поселения					С.В.Кундерова

РАЗДЕЛ 7 ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта предусмотрена контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

2) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения администрации Кореновского городского поселения;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.

2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

Контрактный управляющий

администрации Раздольненского

сельского поселения				             С.В.Кундерова

РАЗДЕЛ 8 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ

Перечень документов и информации, которые должны содержаться в 1 и 2 частях заявки на участие в электронном аукционе, установлен в Разделе 9 аукционной документации.

Помимо документов и информации, содержащихся в 1 и 2 частях заявки на участие в электронном аукционе, аукционная комиссия рассматривает документы, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 44-ФЗ, направленные заказчику/департаменту оператором электронной площадки:

1) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения на аккредитацию, копия документа, удостоверяющего личность этого участника (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

2) копии учредительных документов этого участника (для юридического лица), копия документа, удостоверяющего его личность (для физического лица);

3) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени этого участника - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым данное лицо обладает правом действовать от имени этого участника без доверенности для получения аккредитации (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность на осуществление от имени такого участника соответствующих действий, заверенная его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

4) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени этого участника действий по участию в таких аукционах (в том числе на регистрацию на таких аукционах), заверенная его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

5) идентификационный номер налогоплательщика этого участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица);

6) решение об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов сделок от имени этого участника закупки - юридического лица с указанием информации о максимальной сумме одной сделки. В случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени этого участника закупки - юридического лица на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией.

Если законодательством Российской Федерации установлено требование к формам и содержанию документов, которые должны быть предоставлены участником электронного аукциона в составе заявки, такие требования должны быть соблюдены.

В соответствии с частью 3 ст. 66 44-ФЗ первая часть заявки на участие в электронном аукционе (предложение участника в отношении объекта закупки) должна содержать в случаях, установленных в позиции 37 раздела 9 документации, конкретные показатели поставляемого (используемого при оказании услуг, выполнении работ) товара.

Следует учесть, что если участник предлагает к использованию товар, эквивалентный товару, в отношении которого в документации установлен товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, помимо конкретных показателей такого товара участник обязан указать в заявке его товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

При описании заказчиком закупаемых/используемых товаров в документации применяются характеризующие их показатели, имеющие точные или диапазонные значения, а также максимальные и (или) минимальные значения таких показателей.

Сходные объекты закупки могут иметь ряд одинаковых показателей, установленных в аукционной документации, но каждый объект индивидуализируется единственным образом только ему присущими параметрами (значениями).

Предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения показателей, позволяющие идентифицировать объект закупки, в том числе при приемке товара. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых (используемых) товаров.

В случае если значения показателей (функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик), устанавливающих требование заказчика к закупаемым товарам, определены как максимальные и (или) минимальные, предложение участника электронного аукциона в отношении объекта закупки по таким показателям подается в соответствии с установленными ниже правилами описания предлагаемого к поставке объекта закупки. Данные правила распространяются на заполнение заявки как в части описания товаров, поставка которых является предметом контракта, так и на описание товаров, которые используются при выполнении работ, оказании услуг.

При подаче предложения в отношении описания объекта закупки, в частности – требуемых характеристик закупаемых (применяемых) товаров, участниками должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей), соответствующие установленным заказчиком. Предложение участника должно позволять идентифицировать каждую товарную позицию при описании объекта закупки, в отношении показателя которой подается предложение.

Предложение участника в отношении поставляемых товаров, товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг, с любыми товарными знаками не должно сопровождаться словом «эквивалент».

Значения показателей, предоставляемых участником, не должны допускать разночтений или иметь двусмысленное толкование.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно полностью соответствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в Разделе 2 «Описание объекта закупки» документации.

В случае, если Разделом 1 «Информационная карта» установлены условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 25.03.2014 г. № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных и муниципальных заказчиков», и в описании объекта закупки в отношении каждой товарной позиции указан показатель «Страна происхождения товара», сопровождаемый значением «Россия и (или) Белоруссия и (или) Казахстан и (или) иное иностранное государство», участник в своей заявке на участие в закупке должен указать конкретную страну происхождения товара. Страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным законодательством Таможенного союза. При этом под страной происхождения товаров может пониматься группа стран, либо таможенные союзы стран, либо регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей определения страны происхождения товаров (Пункт 1 статьи 58 Таможенного кодекса Таможенного союза). При указании участником в заявке на участие в закупки группы стран в качестве страны происхождения товара, они перечисляются через запятую или с использованием союза «и». Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе несет участник закупки.

Участник в заявке на участие в закупке вправе указать соотношение долей товаров российского (белорусского и (или) казахстанского) и иностранного происхождения по отношению к предлагаемой цене контракта. В случае если участником в заявке на участие в закупке не продекларировано соотношение долей товаров российского (белорусского и (или) казахстанского) и иностранного происхождения, то указанная доля товаров исчисляется по цене за единицу товара, полученной при обосновании начальной (максимальной) цены контракта.

Описание объекта закупки в графе «Наименование показателя, ед.изм.» может содержать показатели, значения которых не могут быть определены однозначным образом (одним числовым значением), а фиксируются верхней или нижней границей, и могут изменяться в зависимости от различного рода факторов (изменение окружающей среды, воздействие иных внешних или внутренних параметров), а также в силу физической природы данных показателей. Показатели в таком случае устанавливаются в связке со словосочетаниями «не менее» или «не более», или иным аналогичным образом, и содержатся в графе «Наименование показателя, ед.изм.», а в графе «Значение» указывается их предельная величина (максимальная или минимальная). Словосочетание «не менее» или «не более», или аналогичное ему из графы «Наименование показателя, ед.изм.» не исключается. При этом «не менее» означает, что предельное значение, предлагаемое участником, должно быть равно или больше установленного, «не более» – равно или меньше.

Пример:

| Наименование показателя, ед.изм. | Значение, установленное заказчиком | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопоглощение, %, не более | 3 | 3 | 2 |
| Растяжимость при 25°C, см, не менее | 25 | 25 | 30 |
| Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее | 0,1 | 0,1 | 0,15 |

К разряду показателей, которые не фиксируются однозначным образом, могут быть отнесены такие показатели, предельные значения которых устанавливаются отдельными производителями при выпуске определенного рода продукции как диапазонным значением, так и точным, как, например, кислотность (Ph), что указывается в описании объекта закупки следующим образом:

Пример:

| Наименование показателя, ед.изм | Значение, установленное заказчиком | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ph, в пределах диапазона | 5-7 | 5-7 | 6-7 | 6 |

Если в описании объекта закупки значение показателя установлено как верхний и/или нижний предел, сопровождаясь при этом в графе «Значение» соответственно фразами «не более» и/или «не менее», участником в предложении устанавливается конкретное значение.

Пример:

| Наименование показателя, ед.изм (взяты показатели, характеризующие различные товары) | Значение, установленное заказчиком | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота, МГц | не менее 416 | 416 | 500 | 400 |
| Память, Мб | не менее 128 | 128 | 256 | 125 |
| Уровень шума, Дб | менее 15 | 14 | 10 | 15 |
| Диагональ, дюйм | не менее 17 | 17 | 19 | 15 |
| Минимальная продолжительность сканирования, сек. | не более 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
| Максимальный угол обзора монитора, град. | не менее 170 | 170 | 180 | 160 |
| Мощность по холоду, кВт | не менее 2,5 не более 3,5 | 2,5 | 2,7 | 2,3 |

Если в описании объекта закупки установлен диапазонный показатель (в графе «Наименование показателя, ед.изм.» есть наличие слова «диапазон»), его значение не должно изменяться участником в ту или иную сторону, и должен быть предложен именно диапазон и именно с такими же предельными его значениями.

Пример:

| Наименование показателя, ед.изм | Значение, установленное заказчиком | Соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон радиочастот, МГц | 0,3-3 | 0,3-3 | 0,2-2 | 0,2-4 |

Если в описании объекта закупки в графе «Наименование показателя, ед.изм.» устанавливается диапазонный показатель (содержится слово «диапазон»), значение которого в графе «Значение» сопровождается фразой «не менее», участником должно быть предложено значение диапазона, равного или поглощающего установленный, но без сопровождения фразой «не менее».

Если в описании объекта закупки в графе «Наименование показателя, ед.изм.» устанавливается диапазонный показатель (содержится слово «диапазон»), значение которого в графе «Значение» сопровождается фразой «не более», участником должен быть предложен товар со значением диапазона, равного или входящего в установленный, но без сопровождения фразой «не более».

Пример:

| Наименование показателя, ед.изм | Значение, установленное заказчиком | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон рабочего напряжения, В | не менее 200-240 | 200-240 | 180-250 | 220-260 |
| Диапазон углов обзора, град. | не менее -30–+30 | -30–+30 | -40 - +50 | -20-+30 |
| Диапазон рабочих температур, °С | не менее 20-40 | 20-40 | 0-50 | 25-70 |

При установлении значения, содержащего «/» (слеш), означающего свойство товара обладать показателем с альтернативной возможностью его применения (отличается от взаимоисключения значений), необходимо предлагать товар с таким же значением (напр., напряжение, В – 220/380).

При подаче предложения в отношении отрицательных значений, сопровождающихся фразами «не более», «не менее», «не ниже», «не выше», следует учитывать специфику изменения таких величин в большую или меньшую стороны.

Если в графе «Значение» по показателю содержится несколько значений через запятую, но при этом данный вид товара может обладать только одним значением показателя, необходимо отдельными позициями предложить столько товаров данного вида, сколько значений по данному показателю установлено в описании объекта закупки, добавив при этом соответствующие товарные позиции. При проведении электронного аукциона на поставку товаров в этом случае указывается разбивка по количеству каждой поставляемой товарной позиции.

Если в графе «Значение» содержатся знаки ±, +/ устанавливающие рядом со значением показателя максимальные величины допусков, то такие знаки означают допустимые отклонения и не удаляются, а оставляются в данной графе без изменения.

При подготовке предложения о товарах, в том числе тех, которые будут использоваться участником при выполнении работ, оказании услуг, во избежание ошибок, связанных с неподачей предложения в отношении отдельных товарных единиц, за основу может быть взят Раздел 2 «Описание объекта закупки» или необходимая таблица в нем содержащаяся.

ВНИМАНИЕ участникам закупки!

При заполнении сведений, индивидуализирующих товар (товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара) следует обратить внимание, что понятие «Наименование места происхождения товара» закреплено статьей 1516 ГК РФ и не идентично стране происхождения товара.

Наименование производителя товара указывается включая организационно-правовую форму такого производителя согласно ч.1,2 ст 1473 ГК РФ.

Контрактный управляющий

администрации Раздольненского

сельского поселения				              С.В.Кундерова

- УТВЕРЖДАЮ:

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района

_______________А.Н.Еригин

(Ф.И.О.)

- «_____ »_______________2014 года

М.П.

### (Проект)

### КОНТРАКТ № МК-__

### НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ

### АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

### РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ст.Раздольная 				             «___» _________2014 год

Администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района, именуемая в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице главы Раздольненского сельского поселения Кореновского района Еригина Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава Раздольненского сельского поселения Кореновского района, с одной стороны, и _____________________ в лице ____________________, действующего на основании __________, именуемое (-ый) в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме от ____________ 2014 года № ___, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется за свой счет выполнить по заданию Муниципального заказчика с использованием своих материалов, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения Раздольненского сельского поселения Кореновского района согласно перечня объектов (Приложение № 5 к настоящему контракту), по утвержденной технической документации, в объеме и в сроки, определенные настоящим Контрактом.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту определяется согласно сметной документации, протоколу согласования (ведомости) договорной цены, (Приложение № 2 к настоящему контракту) и составляет ________________ рублей (______________________________________________________), в том числе НДС _______ рублей (____________________________), является твердой и изменению не подлежит за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Финансирование работ по контракту производится за счет средств бюджета Раздольненского сельского поселения Кореновского района.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

3.2. Календарные сроки выполнения работ определены календарным графиком выполнения работ (Приложение № 1 к настоящему контракту), при этом:

Начало работ: с момента заключения контракта

Окончание работ: 15 ноября 2014 года.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права Муниципального заказчика:

- Вправе давать распоряжения (указания, предписания, разъяснения) относительно выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.

Распоряжения (указания, предписания, разъяснения) отдаются Муниципальным заказчиком в письменном виде на имя полномочного представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения.

- Вправе применить штрафные санкции к Подрядчику, согласно Разделу 7.

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Письменно обратиться к Муниципальному заказчику за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту и входящему в компетенцию Муниципального заказчика.

4.2.2. Привлекать для выполнения работ субподрядчиков с уведомлением Муниципального заказчика письменно в течение 3-х дней. Невыполнение Субподрядчиками и (или) третьими лицами обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий Контракта.

4.2.3. Вправе с согласия Муниципального заказчика выполнить работы (этапы работ) по Контракту досрочно.

4.2.4.При исполнении Контракта Подрядчик, по согласованию с Муниципальным Заказчиком, вправе выполнить работы качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

4.3.Обязанности Муниципального заказчика:

4.3.1. Передает Подрядчику подтвержденную в установленном порядке сметную и техническую документацию на ремонт объектов, указанных п.1.1. настоящего Контракта в полном объеме до начала производства работ.

4.3.2. Выделяет для приемки выполненных работ, освидетельствования скрытых работ, контроля за качеством работ постоянного ответственного представителя при выполнении подрядных работ по ремонту автомобильных дорог местного значения Раздольненского сельского поселения Кореновского района, который отдает указания и распоряжения от имени Муниципального Заказчика в соответствии с п. 4.1.1. настоящего Контракта, участвует в приемке Объекта в эксплуатацию.

- Обеспечивает оплату выполненных подрядчиком работ в размере и в срок, установленные настоящим Контрактом.

- Регистрирует и хранит письменные Обращения Подрядчика. Дает указания и разъяснения в 10-тидневный срок с момента получения письменного Обращения Подрядчика.

4.4. Обязанности Подрядчика:

- Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы в объеме и в сроки, установленные настоящим Контрактом в строгом соответствии со сметной документацией и технической документацией, требованиями действующих норм и правил, с применением материалов и технологий, отвечающих требованиям Муниципального заказчика по условиям аукциона.

- Нести полную ответственность перед Муниципальным заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных субподрядчикам.

- Иметь нормативные документы, обеспечивающие регламент и необходимое качество производимых работ по настоящему Контракту.

- До начала работ предъявить Муниципальному заказчику сертификаты качества применяемых материалов и конструкций, утвердить у Муниципального заказчика составы выпускаемых смесей и полуфабрикатов.

- До начала работ выполнить входной лабораторный контроль качества материалов и изделий, организовать лабораторные посты на объектах и операционный контроль за ходом выполняемых работ, при необходимости путем заключения договоров на лабораторные исследования с соответствующими организациями.

Лаборатории должны быть аттестованы (или иметь лицензию), иметь необходимое оборудование и штаты.

- В случае использования карьеров и сосредоточенных резервов Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований законодательства РФ.

- Подрядчику запрещается применение материалов и конструкций выполнение конструктивных элементов и объемов работ, не предусмотренных сметной документацией и технической документацией, без письменного согласования с Муниципальным заказчиком. Данные работы, выполненные без указанных согласований, приемке и оплате не подлежат.

- Немедленно уведомить Муниципального заказчика в случае приостановки работ по любой причине (кроме письменного распоряжения Муниципального заказчика).

- Заблаговременно уведомить Муниципального заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

4.4.9. Безвозмездно исправить по требованию Муниципального заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы, в срок, установленный сторонами.

- Обеспечить выполнение гарантийных обязательств в соответствии с разделом 10 настоящего Контракта.

- Обеспечивать в ходе производства работ охрану окружающей среды, зеленых насаждений и полосы отвода, сохранность коммуникаций и строений в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством РФ, устранять допущенные нарушения за свой счет.

- Обеспечивать надлежащее ограждение места производства работ в полном соответствии со схемой, разработанной Подрядчиком и утвержденной ГИБДД.

- Нести всю полноту ответственности за состояние безопасности труда при ремонте автомобильных дорог в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Обеспечивает безопасное и непрерывное движение транспорта на объекте по согласованной с Муниципальным Заказчиком и ГИБДД схеме на весь период выполнения работ.

- Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания и распоряжения Муниципального заказчика, если они не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

- При необходимости внесения изменений в сметную документацию, Подрядчик имеет право приступать к производству работ только после письменного согласования и утверждения изменений Заказчиком.

5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

5.1. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется в течение 30 дней с момента предоставления счета и на основании актов приемки выполненных работ КС - 2, и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС - 3, подписанных Муниципальным заказчиком, Подрядчиком и ответственным представителем ООО «Служба единого заказчика Кореновского района» Краснодарский край, оформленных на основании подписанного членами приемочной комиссии и утвержденного Муниципальным заказчиком Акта приемки выполненной работы, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, пропорционально выполненным и принятым объемам работ. Авансирование работ не предусмотрено.

- Если инспекционная проверка установила факт несоответствия объемов выполненных работ, наличие брака и других дефектов, то независимо от срока принятия работ производится перерасчет стоимости оплаченных работ.

- Муниципальный заказчик может задержать Подрядчику оплату выполненных работ без возникновения ответственности Муниципального Заказчика за задержку платежа в следующих случаях:

- обнаружение Муниципальным Заказчиком или иными контролирующими организациями ошибок в представленной документации (в приемо-сдаточных и платежных документах), несоответствие объемов работ в технической и сметной документации, иным условиям Контракта или выполнения работ;

- задержка оформления актов о приемке выполненных работ и платежных документов по вине Подрядчика;

- задержка финансирования не по вине Муниципального заказчика.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Муниципальный заказчик обязан принять результаты работ, выполненные Подрядчиком за определенный Сторонами период времени, в течение срока действия настоящего Контракта, за исключением случаев, когда Муниципальный заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения настоящего Контракта.

6.2. Результаты выполненных работ принимаются приемочной комиссией Муниципального заказчика, которая обязана с участием уполномоченного представителя Подрядчика проверить качество и соответствие выполненной работы требованиям Контракта. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, может проводиться Муниципальным заказчиком как своими силами так и с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.3. При положительном заключении приемочной комиссии составляется Акт приемки выполненной работы, который подписывается членами приемочной комиссии и утверждается Муниципальным заказчиком.

6.4. При выявлении несоответствий в выполненной работе, препятствующих ее приемке, оформляется акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) и сроков их устранения, который подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным представителем Подрядчика. При отказе от подписания акта уполномоченным представителем Подрядчика об этом делается отметка в акте, удостоверяемая подписями членов приемочной комиссии. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Муниципальным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.5. После устранения выявленных недостатков проводится повторная приемка с участием уполномоченного представителя Подрядчика в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня представления Подрядчиком выполненной работы. При повторном обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество работ или иных недостатков в работе, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, приемочная комиссия составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от принятия работ, которое подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным представителем Подрядчика.

6.6. При отказе от подписания заключения уполномоченным представителем Подрядчика об этом делается отметка в заключении, удостоверяемая подписями членов приемочной комиссии.

6.7. При сдаче результатов работ (или их части) Подрядчик обязан подготовить по установленной форме, подписать, скрепить печатью и вручить в день приемки представителям Заказчика акты о приемке выполненных работ КС-2 (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (форма КС-3), в количестве двух экземпляров. После подписания приемочной комиссией Акта приемки выполненной работы Муниципальный заказчик обязан подписать один экземпляр формы КС-2, КС-3 и передать Подрядчику в течение трех рабочих дней со дня его получения.

6.8. Подрядчик передаёт исполнительную документацию Муниципальному заказчику за три дня до даты начала приёмки выполненных работ.

6.9. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Муниципальным заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Муниципальным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик, не позднее, чем за три календарных дня до начала проведения закрытия работ, уведомляет представителя Муниципального заказчика о необходимости приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию. Если представитель Муниципального заказчика не является к указанному сроку, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Муниципального заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Муниципального заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Муниципального заказчика, а затем восстановить её за свой счёт.

6.10. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Муниципальным заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

6.11. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной приемки.

6.12.Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества.

6.13. Контроль качества, осуществляемый Муниципальным заказчиком не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

6.14. Порядок приемки выполненных работ Муниципальным заказчиком по объему и качеству осуществляется на основании ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».

6.15. Муниципальный заказчик, обнаруживший после приёмки работы отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в 2-х дневный срок после их обнаружения, а Подрядчик в тот же срок явиться для устранения выявленных недостатков или составления 2-х стороннего акта и установления срока для устранения недостатков

6.16. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

6.17. Выполненная работа считается принятой с момента подписания членами приемочной комиссии и утверждения Муниципальным заказчиком Акта приемки выполненной работы.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплаты штрафов (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», т.е. 2 % цены контракта - ___________________ рублей.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафов (пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», т.е. 5 % цены контракта - ___________________ рублей.

7.5. В случае нанесения ущерба имуществу Муниципального заказчика со стороны Подрядчика последний обязуется возместить ущерб согласно «Акту порчи имущества», подписанного обеими сторонами.

7.6.Ответственность за ущерб, нанесенный работами (результатом работ) третьим лицам или окружающей среде, несет Подрядчик за исключением случаев, когда нанесение ущерба явилось следствием выполнения Подрядчиком прямых распоряжений Муниципального заказчика, непосредственно повлекших обстоятельства, явившиеся причиной ущерба, возникновение которых Подрядчик не мог предвидеть.

7.7. Уплата штрафов (пени) или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.8. Сторона освобождается от уплаты штрафа (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне производства работ, изменения нормативно- правовых актов органов исполнительной и законодательной власти, регулирующих вопросы ремонта автомобильных дорог, а также вопросы финансирования вышеуказанной деятельности, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны извещают друг друга не позднее 7 дней с момента их наступления.

- Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

- Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), а также последствия, вызванные этими обстоятельствами, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

- Решение Сторон о приостановлении или расторжении настоящего Контракта, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), оформляется дополнительным соглашением.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

- Во всех случаях, в связи с которыми может иметь место приостановление работ или расторжение Контракта, Стороны будут стремиться путем переговоров найти решения возникающих проблем для избежания упомянутых действий.

- Муниципальный заказчик имеет право приостановить работы в следующих случаях:

- Несоблюдение Подрядчиком качества выполняемых работ и применение некачественных материалов.

- Нарушение Подрядчиком установленных настоящим Контрактом сроков выполнения работ, позволяющие поставить под сомнение возможность сдачи объекта в установленный срок.

- Отсутствие операционного контроля качества выполняемых дорожных работ со стороны подрядной организации.

- Осуществление лабораторного контроля неаттестованными лабораториями при выполнении работ.

- Отсутствие надлежащего ограждения места производства работ и соответствующих дорожных знаков, а также непринятие прочих обязательных мер по технике безопасности.

- Консервация объектов.

- Невыполнение предписаний и распоряжений Муниципального заказчика.

- Нарушение Подрядчиком существенных условий Контракта.

- Отказ Подрядчика от выполнения условий аукциона, в результате которого Подрядчик получил право заключения настоящего Контракта.

- Отсутствие по независящим от Муниципального заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту.

- Если недостатки в выполненных работах в установленный Муниципальным заказчиком разумный срок не устранены либо являются существенными и неустранимыми.

- При наличии указанных в п. 9.2. обстоятельств, Муниципальный заказчик, считающий дальнейшее сотрудничество невозможным, имеет право прекратить работы и расторгнуть Контракт, о чем письменно уведомляет другую Сторону.

- Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, установленном ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»..

9.5. Внесение изменений в настоящий Контракт (расторжение контракта) осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Контракта с момента подписания его Сторонами.

  - ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

    - Подрядчик гарантирует достижение объектом, указанным в п. 1.1. настоящего Контракта, всех содержащихся в технической документации и сметной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в течение всего гарантийного срока.

    - Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

    - Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, указанного в п. 1.1. настоящего Контракта, и входящих в него материалов составляет 36 месяцев с момента подписания актов выполненных работ.

    - Если в период гарантийной эксплуатации автомобильных дорог обнаружатся недостатки (дефекты), допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя в срок, указанный в письменном извещении Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на весь период устранения недостатков (дефектов).

    - При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения недостатков (дефектов), Муниципальный заказчик составляет односторонний акт с участием квалифицированной комиссии, привлекаемой Муниципальным заказчиком.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Подрядчик обязан обеспечить исполнение обязательств по настоящему Контракту в размере ________________ (___________________) рублей. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

11.2. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту обеспечение исполнения контракта удерживается Муниципальным заказчиком в порядке, предусмотренном нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Случаями неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта являются:

1.	нарушение сроков выполнения работ (конечные и промежуточные сроки);

2.	нарушение установленных контрактом сроков устранения обнаруженных недостатков в выполненных работах;

3.	нарушение объемов выполнения работ;

4.	выполнения работ ненадлежащего качества (не соответствующего требованиям, содержащимся в контракте);

5.	отказ от исполнения заключенного контракта (в случаях, если обстоятельства, послужившие отказом, не относятся к форс-мажорным обстоятельствам).

11.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий контракта муниципальным заказчиком в адрес Подрядчика направляется претензия, которая будет являться основанием для удержания обеспечения исполнения контракта.

11.5. В случае, если в качестве формы обеспечения исполнения Контракта выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику в течение 30 (Тридцати) календарных дней после исполнения (прекращения) обязательств по Контракту по письменному требованию Подрядчика.

11.6. В случае расторжения контракта по соглашению сторон, заказчиком производится возврат обеспечения исполнения контракта.

11.7. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, представить Муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере.

12. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

12.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении настоящего Контракта, обязателен для Сторон. Срок ответа на претензию - 10 дней с момента ее получения, если иной срок не указан в претензии.

12.3. Спорные вопросы, по которым не достигнуто согласие Сторон, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Краснодарского края в соответствии с законодательством РФ.

13.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Муниципальный заказчик и Подрядчик обязуются взаимно обеспечивать конфиденциальность всей передаваемой или известной друг другу информации относительно настоящего Контракта.

13.2. В случае реорганизации, ликвидации, изменения адреса, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.

Письмо Стороны об изменении банковских реквизитов становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13.3. Настоящий контракт составлен в электронной форме и подписан электронными цифровыми подписями сторон. Настоящий контракт может быть подписан на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

  - Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

  - Подрядчик не вправе без письменного согласия Муниципального Заказчика передать третьему лицу свое право требования оплаты выполненных работ по настоящему Контракту.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

К настоящему Контракту прилагаются и составляют его неотъемлемую часть:

14.1. Приложение № 1 Календарный график выполнения работ;

14.2. Приложение № 2 Протокол согласования (ведомость договорной цены), сметная документация;

14.3.Приложение № 3 Перечень нормативных документов по производству и приемке работ;

14.4. Приложение № 4 Акт проверки выполненных работ (форма);

14.5. Приложение № 5 Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог в Раздольненском сельском поселении.

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

| Администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района 353160, Краснодарский край, Кореновский район, ст.Раздольная,ул. Фрунзе 38 Л.с. 05183006850 УФК по Краснодарскому краю р/с 40302810700003000160 Южное ГУ Банка России г.Краснодар БИК 040349001 ИНН 2335063670/КПП 233501001 Глава Раздольненского сельского поселения Кореновского района ____________________ А.Н.Еригин М.П. | _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

##### Приложение № 1

### к контракту на выполнение работ

### от _____________ 2014 г. № МК-__

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| Наименование работ | Срок начала работ | Срок окончания работ | Стоимость работ, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Работы по ремонту автомобильных дорог местного значения Раздольненского сельского поселения Кореновского района | С момента подписания контракта | 15 ноября 2014 года | «Стоимость Полная» |

Заказчик: 						Подрядчик:

| Администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района Глава Раздольненского сельского поселения Кореновского района ____________________ А.Н.Еригин М.П. | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

##### Приложение № 2

### к контракту на выполнение работ

### от _____________ 2014 г. № МК-__

| Заказчик: Администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик : |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основе: сводного сметного расчета |  |  |  |  |  |
|  |  | (ссылка на сметную или инуюдокументацию) |  |  |  |  |  |
| и является приложением №2 к муниципальному контракту № ______ от ____________________ |  |  |
| ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ) ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ |
| Объект: |
| Составлен в ценах по состоянию на 2014 год |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав,объектов работ и затрат | Сметная стоимость,тыс.руб. | Общая сметная стоимость, тыс.руб. |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | Фонд оплаты труда в составе прямых затрат |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Стоимость материалов с учетом доставки до места работ (франко-объект) |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Стоимость эксплуатации машин и механизмов |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Оборудование |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Итого без НДС: |  |  |  |  |  |
| 5 |  | НДС 18% |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Всего с НДС: |  |  |  |  |  |

Заказчик

##### Подрядчик

| Администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района Глава Раздольненского сельского поселения Кореновского района ____________________ А.Н.Еригин М.П. | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

##### Приложение № 3

### к контракту на выполнение работ

### от _____________ 2014 г. № МК-__

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

по приемке работ по ремонту автомобильных дорог местного значения

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

|  | Код | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | ВСН 5-81 | Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений. |
|  | ВСН 7-89 | Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий |
|  | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
|  | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог |
|  | ВСН 25-86 | Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах |
|  | ВСН 32-81 | Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах |
|  | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73) |
|  | ВСН 38-90 | Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-77) |
|  | ВСН 39-79 | Технические указания по укреплению обочин автомобильных дорог. |
|  | ВСН 55-69 | Инструкция по определению требуемой плотности и контролю за уплотнением земляного полотна автомобильных дорог |
|  | ВСН 139-80 (с изм. 1 1990) | Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог |
|  | ВСН 176-78 | Инструкция по проектированию и постройке металлических гофрированных водопропускных труб |
|  | ГОСТ 12.0.003-74 | Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация |
|  | ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |
|  | ГОСТ 12.1.010-76 | Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования |
|  | ГОСТ 12.2.0111-75 | Система стандартов безопасности труда. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности |
|  | ГОСТ 12.1.013-78 | Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования |
|  | ГОСТ Р 12.1.052-97 | Система стандартов безопасности труда. Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения |
|  | ГОСТ 17.0.0.01-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения |
|  | ГОСТ 17.1.1.01-77 | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения |
|  | ГОСТ 17.4.2.01-81 | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния |
|  | ГОСТ 17.4.3.02-85 | Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ |
|  | ГОСТ 17.5.1.02-85 | Охрана. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации |
|  | ГОСТ 17.5.3.05-84 | Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию |
|  | ГОСТ 17.6.1.01-83 | Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения |
|  | ГОСТ 17.8.1.01-86 | Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения |
|  | ГОСТ 5180-84 | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик |
|  | ГОСТ 5686-94 | Грунты. Методы полевых испытаний сваями |
|  | ГОСТ 12071-2000 | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов |
|  | ГОСТ 12248-96 | Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости |
|  | ГОСТ 12536-79 (2003) | Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава |
|  | ГОСТ 19912-2001 | Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием (взамен ГОСТ 19912-81, ГОСТ 20069-81) |
|  | ГОСТ 20276-99 | Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости (взамен ГОСТ 20276-85, ГОСТ 21719-80, ГОСТ 23253-78, ГОСТ 23741-79) |
|  | ГОСТ 22733-2002 | Грунты. Методы лабораторного определения максимальной плотности |
|  | ГОСТ 25100-95 | Грунты. Классификация |
|  | ГОСТ 25584-90 (с изм. 1 1999) | Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации |
|  | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий |
|  | ГОСТ 30413-96 | Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием |
|  | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
|  | ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (2003) | Системы менеджмента качества. Требования |
|  | ГОСТ 5781-82 (1993, с поправкой 1994) | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия |
|  | ГОСТ 6727-80 (1998) | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия |
|  | ГОСТ 8478-81 (1989) | Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические условия |
|  | ГОСТ 10884-94 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия |
|  | ГОСТ 10922-90 (2003) | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 23858-79 (1995) | Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки |
|  | ГОСТ 25458-82 | Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия |
|  | ГОСТ 25459-82 (1987) | Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия |
|  | ГОСТ 22000-86 (1989) | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры |
|  | ГОСТ 24547-81 (1991) | Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 30491-97 (с изм. 1 2000) | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 52129-2003 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия (взамен ГОСТ 12784-78 и ГОСТ 16557-78) |
|  | ГОСТ 5802-86 (2002) | Растворы строительные. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия |
|  | ГОСТ 9128-97 (с попр. 1999, с изм. 1 2000, 2 2002) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |
|  | ГОСТ 10060.0-95 | Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования |
|  | ГОСТ 10060.2-95 | Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многовариантном замораживании и оттаивании |
|  | ГОСТ 10180-90 (2003) | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
|  | ГОСТ 13015.0-83 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования |
|  | ГОСТ 10181-2000 | Смеси бетонные. Методы испытаний (взамен ГОСТ 10181.0-81, ГОСТ 10181.1-81, ГОСТ 10181.2-81, ГОСТ 10181.3-81, ГОСТ 10181.4-81) |
|  | ГОСТ 12730.0-78 (2002) | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |
|  | ГОСТ 12730.1-78 (2002) | Бетоны. Методы определения плотности |
|  | ГОСТ 12730.5-84 (2002) | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости |
|  | ГОСТ 17624-87 (с попр. 1989) | Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности |
|  | ГОСТ Р 53231-2008 | Бетоны. Правила контроля прочности |
|  | ГОСТ 20910-90 | Бетоны жаростойкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 22690-88 | Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля |
|  | ГОСТ 22783-77 | Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие |
|  | ГОСТ 23732-79 (1993) | Вода для бетонов и растворов. Технические условия |
|  | ГОСТ 24211-91 (2003) | Добавки для бетонов. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 25192-82 (2003) | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
|  | ГОСТ 25246-82 | Бетоны химически стойкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 25820-2000 | Бетоны легкие. Технические условия (взамен ГОСТ 25820-83) |
|  | ГОСТ 26633-91 (2003) | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
|  | ГОСТ 27005-86 (2003) | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности |
|  | ГОСТ 27006-86 (1989) | Бетоны. Правила подбора состава |
|  | ГОСТ 27677-88 | Бетоны. Общие требования к проведению испытаний |
|  | ГОСТ 28013-98 (с изм. 1 2002) | Растворы строительные. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 28570-90 | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций |
|  | ГОСТ 30459-2003 | Добавки для бетонов. Методы определения эффективности |
|  | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия |
|  | ГОСТ 6617-76 (2002) | Битумы нефтяные строительные. Технические условия |
|  | ГОСТ 9812-74 (1993,с изм. 4 2001) | Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия |
|  | ГОСТ 11503-74 (2002) | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости |
|  | ГОСТ 11506-73 (2003) | Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару |
|  | ГОСТ 11507-78 (2003) | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу |
|  | ГОСТ 11508-74 (1996) | Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком |
|  | ГОСТ 11955-82 (1998, с изм. 3 2000) | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 22245-90 (1997) | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 52128-2003 | Эмульсии битумные дорожные. Технические условия (взамен ГОСТ 18659-81) |
|  | ГОСТ 12801-98 (с изм. 1 2002) | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний |
|  | ГОСТ Р 52056-2003 | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия |
|  | ГОСТ 310.1-76 (2003) | Цементы. Методы испытаний. Общие положения |
|  | ГОСТ 310.2-76 (2003) | Цементы. Методы определения тонкости помола |
|  | ГОСТ 310.3-76 (2003) | Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема |
|  | ГОСТ 310.4-81 (2003) | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии |
|  | ГОСТ 310.5-88 (2003) | Цементы. Метод определения тепловыделения |
|  | ГОСТ 310.6-85 (2003) | Цементы. Метод определения водоотделения |
|  | ГОСТ 6139-2003 | Песок для испытаний цемента. Технические условия |
|  | ГОСТ 25328-82 (2003) | Цемент для строительных растворов. Технические условия |
|  | ГОСТ 30515-97 | Цементы. Общие технические условия (взамен СТ СЭВ 3477-81, СТ СЭВ 4772-84, ГОСТ 4.214-80, ГОСТ 22236-85, ГОСТ 22237-85, ГОСТ 23464-79) |
|  | ГОСТ 8267-93 (2003) | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 8269.0-97 (с попр. 1999, 2004, изм. 1 2000) | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов строительного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний |
|  | ГОСТ 8735-88 (2001) | Песок для строительных работ. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 8736-93 (2001) | Песок для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 23735-79 (2003) | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 25607-94 (2002) | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
|  | ГОСТ 103-76 (2003) | Полоса стальная горячекатаная. Сортамент |
|  | ГОСТ 8240-97 (2002) | Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент |
|  | ГОСТ 14918-80 (2002) | Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия |
|  | ГОСТ 5264-80 (2003) | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
|  | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
|  | ОДН 218.3.039-2003 | Укрепление обочин автомобильных дорог (взамен ВСН 39-79) |
|  | ОДН 218.046-01 | Проектирование нежестких дорожных одежд (взамен ВСН 46-83) |
|  | ОСТ 218.1.002-2003 | Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования |
|  | СНиП 2.03.01-84 (1996) | Бетонные и железобетонные конструкции (взамен СНиП II-21-75 и СН 511-78) |
|  | СНиП 2.05.02-85 (1997, с изм. 5 2003) | Автомобильные дороги (взамен СНиП II-Д.5-72 и СН 449-72 в части норм проектирования земляного полотна автомобильных дорог) |
|  | СНиП 2.05.03-84 (2000) | Мосты и трубы (взамен СНиП II-Д.7-62, СН 200-62, СН 365-67) |
|  | СНиП II-7-81 (1995, с изм. 4 1997, 5 1999) | Строительство в сейсмических районах |
|  | СНиП 3.01.01-85 (2002) * | Организация строительного производства (взамен СНиП III-1-76, СН 47-74, СН 370-78) |
|  | СНиП 3.01.03-84 | Геодезические работы в строительстве |
|  | СНиП 3.01.04-87 (с изм. 1 1987) | Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов (взамен СНиП III-3-81) |
|  | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты ( в части пп. 5.7, 5.8, 5.50 заменен на ГОСТ Р 12.3.048-2002) |
|  | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
|  | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
|  | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги |
|  | СНиП 3.06.04-91 (2002, с поправкой 2003) | Мосты и трубы (взамен СНиП III-43-75, ВСН 81-80, ВСН 98-74, ВСН 109-64, ВСН 163-69, ВСН 173-70) |
|  | СНиП 3.06.07-86 | Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний |
|  | СНиП III-10-75 (2000) | Благоустройство территорий |
|  | СНиП III-4-80* | Правила производства и приемке работ. Техника безопасности в строительстве. |
|  | ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 | Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |
|  | ГОСТ Р 52289-2004 | «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» |
|  | ГОСТ Р 52290-2004 | «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования. |
|  | ГОСТ Р 52607-2006 | «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные, удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования». |
|  | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. |
|  | СНиП 23-05-95 | Естественное и искусственное освещение |
|  | СНиП 3.05.06-85 | Электротехнические устройства. |
|  | СНиП 12.04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |
|  | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Методы определения глубины проникновения иглы |
|  | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Методы определения растяжимости |
|  | ГОСТ Р 51256-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. |
|  | ГОСТ Р 51256-99 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования |
|  | ГОСТ 8829-94 | Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытания нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости |
|  | ГОСТ 14098-91 | Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры |
|  | ГОСТ 22904-93 | Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры |
|  | ГОСТ Р 52085-2003, ГОСТ Р 52086-2003 | Опалубка. Общие технические условия. Термины и определения |
|  | ГОСТ 25781-83Е | Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Технические условия |
|  | ГОСТ 27751-88 | Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету |
|  | ГОСТ Р 52129-2003 | Минеральный порошок для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия |
|  | ГОСТ 26804-86 | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия |
|  | ГОСТ 6666-81 | Камни бортовые из горных пород. Технические условия |
|  | ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия |
|  | ГОСТ 17608-91 | Плиты бетонные тротуарные. Технические условия |
|  | ГОСТ 15467-79 (СТ СЭВ 3519-81) | Управление качеством продукции. Основные понятия термины и определения |
|  | ГОСТ 2678-94* | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 26627-85 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Правила приемки |
|  | ГОСТ 3826-82* | Сетки кровельные тканные с квадратными ячейками. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 12.4.026-2001 | Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная |
|  | ГОСТ 3262-75 | Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия |
|  | ГОСТ 10704-91 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент |
|  | ГОСТ 10706-76 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования |
|  | ГОСТ 8639-82 | Трубы стальные квадратные. Сортамент |
|  | ГОСТ 8645-68 | Трубы стальные прямоугольные. Сортамент |
|  | ГОСТ 8732-78 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент |
|  | ГОСТ 19903-74 | Прокат листовой горячекатаный. Сортамент |
|  | ГОСТ 19904-90 | Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент |
|  | ГОСТ 8509-93 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент |
|  | ГОСТ 2591-2006 | Прокат стальной горячекатаный квадратный. Сортамент |
|  | ГОСТ 8510-86 | Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент |
|  | ГОСТ Р 12.0003-97 | Система стандартов безопасности труда |
|  | ГОСТ Р 52606-2006 | Классификация дорожных ограждений |
|  | ГОСТ Р 52765-2007 | Элементы обустройства. Классификация |
|  | ГОСТ Р 52766-2007 | Элементы обустройства. Общие требования |
|  | ГОСТ Р 50970-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
|  | ГОСТ Р 50971-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
|  | ГОСТ Р 52766-2007 | Элементы обустройства. Методы определения параметров |
|  | ГОСТ 26433.0-85 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения. |
|  | ГОСТ 23407-78 | Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия. |
|  | ГОСТ Р 52399-2005 | Геометрические элементы автомобильных дорог |
|  | ГОСТ Р 52132-2003 | Изделия из сетки проволочной крученной с шестиугольными ячейками для габионных конструкций |
|  | ГОСТ 5781-82* | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия |
|  | ГОСТ 6564—84* | Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировки и транспортирование |
|  | ГОСТ 8728—88 | Пластификаторы. Технические условия |
|  | ГОСТ 52085-2003 | Опалубка. Общие технические условия |
|  | ГОСТ Р 52748-2007 | Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения |
|  | ГОСТ 14098-91 | Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры |
|  | ГОСТ 9467-75 | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы |
|  | ГОСТ 2.105-95 | Общие требования к текстовым документам |
|  | ОСТ 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
|  | ОСТ 218.0.001-2002 | Система отраслевых нормативных и методических документов дорожного хозяйства. Основные положения |
|  | ГК РФ № 190-ФЗ | Градостроительный кодекс |
|  | ОСТ 218.1.002-2003 | Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования |
|  | ВСН 81-80 | Инструкция на изготовление, строительство и засыпку сборных бетонных и железобетонных водопропускных труб |
|  | ВСН 14-95 | Инструкция по строительству дорожных асфальтобетонных покрытий |
|  | ВСН 15-95 | Инструкция на устройство тротуаров из бетонных плит |
|  | ВСН 52-96 | Инструкция по производству земляных работ в дорожном строительстве и при устройстве подземных инженерных сетей |
|  | ВСН 60-97 | Инструкция по устройству и ремонту дорожных покрытий с применением литого асфальтобетона |
|  | ВСН 136-78 | Инструкция по проектированию вспомогательных сооружений и устройств для строительства мостов |
|  | РД 152-001-94 | Экологические требования к предприятиям транспортно-дорожного комплекса |
|  | Сборник форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве автодорог и искусственных сооружений на них (Утвержден Росавтодором № ИС-478-р 23.05.2002г.) |
|  | Методические рекомендации по применению металлических гофрированных труб. Утверждены Росавтодором № ОС-542-р 17.06.2002г.) |
|  | Технологические карты на устройство земляного полотна и дорожной одежды (Введены в действие распоряжением Минтранса России от 23.05.2003г. №ОС-468-р) |
|  | Технический регламент, утвержденный приказом департамента строительства Краснодарского края от 24 ноября 2004г. № 119. Требования к качеству щебня |
|  | Технический регламент, утвержденный приказом департамента строительства Краснодарского края от 24 ноября 2004г. № 119. Требования к качеству песка для приготовления асфальтобетонной смеси |
|  | Технический регламент, утвержденный приказом департамента строительства Краснодарского края от 24 ноября 2004г. № 119. Технический регламент на приготовление асфальтобетонной смеси |
|  | Технический регламент, утвержденный приказом департамента строительства Краснодарского края от 24 ноября 2004г. № 119. Требования к качеству дорожного битума для приготовления асфальтобетона, для приготовления чёрного щебня и основного розлива для поверхностной обработки |
|  | Технологический регламент, утвержденный приказом департамента строительства Краснодарского края от 24 ноября 2004г. № 119. Технологический регламент устройства верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси |
|  | Технический регламент, утвержденный приказом департамента строительства Краснодарского края от 24 ноября 2004г. № 119. Технический регламент на приготовление щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ГОСТ 31015-2002) |
|  | Другие нормативно-технические документы и акты, технологические регламенты, технические условия заводов изготовителей и т.д., необходимые при ведении строительно-монтажных работ на данном объекте. |

Заказчик: 						Подрядчик:

| Администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района Глава Раздольненского сельского поселения Кореновского района ____________________ А.Н.Еригин М.П. | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

##### Приложение № 4

### к контракту на выполнение работ

### от _____________ 2014 г. № МК-__

Акт

проверки выполненных работ

по муниципальному контракту № ____ от ___________

объект ______________________________________________________________________

в _______________________________ районе за ____________________ месяц 20_ г.

« ___ » ____________ 20_ г.

Комиссия в составе:

от Заказчика-застройщика: _______________________ - _____________________

( Ф.И.О)

от Подрядчика: Руководитель «______________________» - ___________________

(наименование организации) (Ф.И.О)

Гл. инженер - ______________________

(Ф.И.О)

осуществила проверку качества выполненных работ на объекте: _____________________________ выполненных подрядной организацией ______________________________________________.

В результате проверки Комиссия установила, при выполнении Подрядчиком работ за отчетный период в соответствии с муниципальным контрактом № _____ от _____ 20_ года, выявлены следующие отклонения от требований нормативной документации:

| №№ п/п/ | Наименование контролируемых параметров не соответствующих требованиям нормативной документации | Величина отклонения по требованиям нормативной документации | Величина отклонения фактическая | Сумма неустойки, руб. (в соответствии с разделом 7 муниципал. контракта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО |  |  |  |

Члены комиссии:

от Заказчика-застройщика:	 от Подрядчика:

________________						________________

должность, подпись, Ф.И.О.						должность, подпись, Ф.И.О.

________________						________________

должность, подпись, Ф.И.О.						должность, подпись, Ф.И.О.

форма Приложения согласована

Заказчик: 						Подрядчик:

| Администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района Глава Раздольненского сельского поселения Кореновского района ____________________ А.Н.Еригин М.П. | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

##### Приложение № 5

### к контракту на выполнение работ

### от _____________ 2014 г. № МК-__

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

по ремонту автомобильных дорог в Раздольненском сельском поселении

- Российская Федерация,353160,Краснодарский край,Кореновский район, х.Верхний по ул.Степной от ПК 0+00(дом№37) до ул.Ленина ПК 11+61(дом № 11) Раздольненского сельского поселения Кореновского района

Муниципальный Заказчик: 						Подрядчик:

| Администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района Глава Раздольненского сельского поселения Кореновского района ____________________ А.Н.Еригин М.П. | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |