АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2017									№ 46

ст. Раздольная

Об утверждении отчета о выполнении ведомственной целевой

программы «Безопасность дорожного движения

на территории Раздольненского сельского поселения

Кореновского района в 2016 году»

## В соответствии с постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 20 октября 2016 года № 201 «Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Раздольненского сельского поселения Кореновского района» администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Раздольненского сельского поселения Кореновского района в 2016 году» (прилагается).

2. Общему отделу администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района (Абдуллоева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 27 февраля 2017 года № 46

«Об утверждении отчета о выполнении ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Раздольненского сельского поселения Кореновского района в 2016 году»

Проект подготовлен и внесен:

начальник финансового отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							С.В. Кундерова

Проект согласован:

начальник общего отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							С.А. Абдуллоева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 27 февраля 2016 года № 46

ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной целевой программы

«Безопасность дорожного движения на территории

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района в 2016 году»

Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного движения на территории Раздольненского сельского поселения Кореновского района в 2016 году» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района № 201 от 20 октября 2016 года.

В 2016 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог в ст. Раздольной и в х. Верхнем, реконструкция систем наружного освещения в Раздольненском сельском поселении Кореновского района. Финансирование мероприятий Программы в 2016 году осуществлялось за счет средств бюджета Раздольненского сельского поселения Кореновского района. Реализация программы произведена в полном объеме. Выделенные на реализацию денежные средства освоены полностью.

| № п/п | Наименование мероприятия | План/ис-полнение | Общий объем финан-сирова-ния, тыс. рублей | в том числе |  |  |  | % вы-пол-не-ния | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МБ | Привлеченные средства из: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | КБ | ВБ |  |  |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог в ст. Раздольной | план | 199,6 | 199,6 | - | - | - | 100 | Произведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог в ст. Раздольной |
|  |  | испол-нение | 199,6 | 199,6 | - | - | - |  |  |
| 2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог в х. Верхнем | план | 98,8 | 98,8 | - | - | - | 100 | Произведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог в х. Верхнем |
|  |  | испол-нение | 98,8 | 98,8 | - | - | - |  |  |
| 3 | Реконструкция систем наружного освещения в Раздольненском сельском поселении Кореновского района | план | 433,6 | 433,6 | - | - | - | 100 | Произведена реконструкция систем наружного освещения в Раздольненском сельском поселении Кореновского района |
|  |  | испол-нение | 433,6 | 433,6 | - | - | - |  |  |
| ИТОГО по программе |  | план | 732,0 | 732,0 | - | - | - | 100 |  |
|  |  | испол-нение | 732,0 | 732,0 | - | - | - |  |  |

Показатели результативности выполнения программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | План/исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог в ст. Раздольной | % | 100/100 |
| 2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог в х. Верхнем | % | 100/100 |
| 3 | Реконструкция систем наружного освещения в Раздольненском сельском поселении Кореновского района | % | 100/100 |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н Еригин